Zápis

Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Holubice ze dne  19.6.2007

Přítomni:	Ježková E., Mgr.Mejzr, Ing Miller, Satrapa P., Pilecká M.,

Omluveni:	Doubek J., Šrámek O., Šulc A.,

Hosté:		p.Místková, p.Zemanová, p.Pešková, p.Denk

Program:	1) Zahájení a schválení programu

2) Určení ověřovatelů a zapisovatele

3) Projednání obsahu smlouvy s p.Adamčíkem

4) Stav realizace MŠ v lokalitě Holubí Háj

5) Využití pozemků p.Čonky v zastavěném území v k.ú. Kozinec

6) Spolupráce s městem Libčice nad Vltavou

7) Rozvoj obce

8) Schválení obecně závazných vyhlášek

9) Seznámení s dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo č. 36/06 (Fisa)

10) Příprava na kolaudaci objektu nový OÚ (Jednota)

11) Projednání možného vytápění v KD Holubice

12) Kolaudace dílčí části kanalizace v obci

13) Zprávy finančního výboru ve věci rozpočtu obce

14) Koňské stezky

15) Projednání rozpočtu pro rok 2007 Dobrovolného svazku obcí

,,Od Okoře k Vltavě´´

16) Různé

17) Usnesení a závěr

1.	Paní starostka zahájila zasedání a seznámila přítomné s programem

2.	Ověřovatelé: Ing.Miller, Satrapa P.,

Zapisovatel:  Pilecká M.,

3.	Zastupitelé souhlasí s návrhem (obsahem) smlouvy s p.Adamčíkem

4.		Zastupitelstvo  nesouhlasí  s návrhem HI umístit do půdního prostoru budoucí MŠ bytové jednotky a současně vyzívá  investora  k předložení rozpočtu a popřípadě hledání jiných zdrojů na dobudování MŠ.

5.	Zastupitelé nesouhlasí s investorským návrhem p.Čonky,který bude  stavbu   konkretizovat a zároveň vyzve i investory Holubího Háje i pana Čonku k dalšímu vyjednávání

6.	Zastupitelé souhlasí  se  spoluprácí s městem Libčice nad Vltavou a to s tím,že  připravíme společný projekt na zkušební provoz knihovny a dále zřízení LŠU v budově ZŠ .

7.	Zastupitelé sestavili návrh rozvoje  obce,přiřadili priority k jednotlivým investičním akcím,které  nabízí k veřejné diskuzi v Našich novinách.Tímto krokem plní Sdružení nezávislých kandidátů v souladu s volebním programem.

8.	Probíhá právní rozbor obecně závazných vyhlášek,se kterým obecní zastupitelé souhlasí

9.	Zastupitelé souhlasí s dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo č.36/06.

Termín plnění –Termín dokončení I.etapy se prodlužuje do 30.10.2007,z důvodů změny třídy těžitelnosti na třídu 7.

Ostatní  ustanovení smlouvy č 36/06 ze dne 5.7.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.

10.	Bude zahájeno kolaudační řízení objektu nový obecní úřad (Jednota) v tomto vyjednávání   pověřen pan stavitel Zajdl na stavebním úřadu Velké Přílepy .

Datum kolaudace 31.7.2007.

11.	Projednání možného vytápění v objektu KD Holubice přesunuto na čtvrtek 21.6. 2007

Zastupitelé souhlasí.Byla poskytnuta dotace 20.000 Kč na cvičební prvky do tělocvičny z Fondu pro rozvoj sportu  a volného času SK Středočeského kraje.

12.	Kolaudační rozhodnutí.

Kanalizace v obci  Holubice,kat.území  Holubice , I. část dílčí kolaudace stavby.

Nabývá právní moci dne 30.5.2007 , povolením trvalému užívání splaškové kanalizace (1. a 2. ulice na Čapáku)

13.	Zápis z 2. jednání finančního výboru ze dne 28.5. 2007

Obecní zastupitelé schvalují navrhované změny v rozpočtu doporučené  finančním   výborem  jedná se o tyto změny

Příjmy:   paragraf  0000 položka 4213

paragraf  5512 položka  3121

Výdaje:  paragraf 3113 položka 5019

paragraf 6171 položka 6124

14.	Zastupitelé  byli seznámeni s možnou variantou koňských stezek s tím,že se k tomu vyjádří až po projednání s jednotlivými majiteli stájí.

15.	Obecní zastupitelé souhlasí s rozpočtem pro rok 2007 Dobrovolného svazku obcí ,,Od Okoře k Vltavě´´

16.	Různé:

- Částka ve výši  4.000 Kč z výdělku Bakusu bude použita na kulturní  a společenské akce v obci

- Zastupitelé souhlasí s žádostí paní Procházkové,Kozinec č.p. 3  na prořezání stromu z důvodu poškozování střešní krytiny

- Žádost   manželů Sodomkových,v lokalitě p.Čonky, ve věci odstranění stromu,bude prověřena v místním šetření

- Žádost p.Helebranta,Kozinec č.p.43 na výměnu oken-vyhovuje se

- Obec nesouhlasí s podpisem prohlášení,že se vzdává předkupního práva na uvedené pozemky,užívané obcí(pod objektem nový OÚ a pod autobusovou zastávkou),s tím že nového majitele uvedených pozemků vyzve OÚ k jednání.

Ověřili:   Ing. Miller, P.Satrapa

Zapsala:  M.Pilecká

Opis:  N.Málková

Vyvěšeno dne   25.6. 2007

Sejmuto dne    9.7. 2007