Zápis č. 1

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Holubice-Kozinec ze dne  19. 2. 2008

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájila starostka obce paní Eva Ježková, která řídila další průběh jednání.

Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce:

p. Ježková, p. Pilecká, p. Šedivá, Mgr. Mejzr, Ing. Miller, p. Satrapa, p. Šrámek

Omluveni: 2 členové zastupitelstva obce

p. Šulc, p. Doubek

Jednání bylo řízeno dle schváleného programu.

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání bylo schopno se usnášet.

Zastupitelstvo obce Holubice - Kozinec  schválilo:

- zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována paní Eva Ježková

- ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Petr Satrapa a Ing. Miller

- podání žádosti na Ministerstvo vnitra o zařazení Czech - Pointu  do systému obce. Czech-Point v současné době poskytuje čtyři druhy výstupů:

  - Výpis z Katastru nemovitostí

  - Výpis z obchodního rejstříku

  - Výpis z Živnostenského rejstříku

  - Výpis z Rejstříku trestů

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

- vyhodnocení cenových nabídek na zalesnění lesní plochy Erz a následnou ochranu kultur v roce 2008

Předložené nabídky:

Firma:					Výše nabídky:

Libor Lesák				Celkem za dílo vč. DPH 9% = 84.042 Kč

Odbor lesnické práce

Kralupy nad Vltavou

Ing. Petr Šulc				Celkem za dílo vč. DPH 9% = 102.237 Kč

Less Forest s.r.o.

Mělník

Obecní zastupitelstvo odhlasovalo 7mi hlasy zadání výsadby firmě Libor Lesák. Zakázka v uvedené výši bude provedena na jaře tohoto roku. Současně obec požádá o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích.

- Složení konkurzní komise na obsazení funkce ředitele / lky MŠ Holubice v tomto návrhu:

  - Eva Ježková-předseda, starostka obce

  - Petr Satrapa-člen, zastupitel obce

  - Jarmila Kalušová-ředitelka MŠ Holubice

  - Dita Sýkorová-zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje

  - PeaDr. Jarmila Rychlá- Česká školní inspekce-Středočeský inspektorát

  - Pavla Šarochová-ředitelka MŠ Otvovice

Termín otevírání obálek se uskuteční dne 6. 3. 2008 v 10:00 hodin v zasedací místnosti  OÚ Holubice.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

- Uzavření smlouvy na věcné břemeno mezi obcí Holubice a paní Evou Dvořákovou na pozemku p.č. 65/35 a to ve výši 12.000 Kč z důvodu vedení kanalizační stoky.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Uzavření smlouvy na věcné břemeno mezi obcí Holubice a paní Šárkou Topolovou na pozemku p.č. 65/46 a to vy výši 12.000 Kč z důvodu vedení kanalizační stoky .

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Uzavření smlouvy na věcné břemeno mezi obcí Holubice a panem Jiřím Šuldou na pozemku p.č.73/1 a to ve výši 12.000 Kč z důvodu vedení kanalizační stoky.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Uzavření darovací smlouvy  mezi obcí Holubice a manželi Čonkovými na pozemky p.č. 64/85 a 64/83

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Uzavření směnné smlouvy mezi obcí Holubice a manželi Smetanovými na pozemky (díl z parcely) p.č. 251/1 přechází do parcely p.č. 48 a díl  a parcely p.č. 48 přechází do parcely p.č. 349/1

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1

- předání inženýrských sítí v lokalitě Holubí Háj-jihovýchod Holubice-Kozinec, k.ú. Kozinec.Předmětem předání jsou páteřní rozvody vodovodu a splaškové kanalizace

Vodovod

- celková provedená a zkolaudovaná délka vodovodu činí 4,196 m

- na vodovodních řádech je osazeno 10 ks podzemních hydrantů DN 80 a 8 ks  nadzemních hydrantů DN 100

Splašková kanalizace

- celková provedená a zkolaudovaná délka kanalizace činí 3.610,20 m

- na trase je vybudováno celkem 13 kontrolních šachet

Dešťová kanalizace

Není předmětem předání, převzetí bude provedeno po dokončení komunikací

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

- podání žádosti na  realizaci  ,,Holubická rotunda,, z Havarijního programu Ministerstva kultury a současně schvaluje spolufinancování dotace v roce 2008

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Podání žádosti na doplnění technologie ČOV z podpory v rámci programu Mze a současně schvalujeme spolufinancování dotace v roce 2008

Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0

Podání žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ na vybavení  materiálních potřeb ZŠ a současně schvalujeme spolufinancování  dotace v roce 2008

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

- vstoupit do dobrovolného svazku ,,Budečsko,,.Současným zakladatelem svazku Budečsko jsou obce Zákolany,Blevice,Koleč.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

- zprávu finančního výboru

Sdělujeme, že auditorská firma, která vykonává v naší obci kontrolu účetnictví za rok 2007, předloží závěrečnou zprávu po řádném ukončení veškerých stavů účtů vykazovaných v hlavní účetní knize.

Předpokládaná termín ukončení prací auditorská firma odhadla na poslední únorový týden

- zprávu kontrolního výboru

V budově Kulturního domu Holubice se uskutečnila kontrola bezpečnostním technikem o stavu BOZP a PO.

Obec v současné době zajišťuje odstranění zjištěných nedostatků tak, aby nebyl omezen provoz budovy.

- informace o současné situaci obecní splaškové kanalizace

Celý kanalizační systém je gravitační s výjimkou 152 m kanalizace tlakové, kterou bylo nutno provést z důvodu nevyhovujících  spádových poměrů. Z celkového převedeného množství bylo již od dodavatele převzato, zkolaudováno a uvedeno do provozu 1.428 m. Ke kolaudaci se nyní připravuje 2.053,5 m. Od zahájení stavby byly vystaveny faktury ve výši 36.908,15 Kč.Dodavatel dosud nedodal úplnou dokumentaci skutečného provedení. Z těchto důvodů není možné podepsat závěrečný předávací protokol, ani podat žádost o kolaudaci dokončené části.

- informace o současné situaci stavby ČOV (čističky odpadních vod).

Nově budovaná čistička bude mít kapacitu 2 700 E.O. Veškerý  nátok do ní bude však procházet přes zařízení čističky stávající.Byla proto  svolána odborná komise , která posoudila stávající stav zařízení z hlediska kapacit a opotřebování (stará čistička je v provozu již 6 let), která se sešla 12.2. t.r. a konstatovala : nátokové zařízení je schopno v tomto  stavu dostatečně zásobovat i čističku novou.Obec bude sledovat plnění úkolů i výstavbu čističky.

- záznam z jednání k problematice úpravy jízdního řádu linky č.316.Zástupcům obce byl předložen upravený jízdní řád pro pracovní dny, sobotu a neděli. Předložený návrh linky č.316 je pro obec finančně velmi nákladný a není možné jej v současné době ( k původně plánovanému termínu 3.3.2008) realizovat. Ropid zpracuje alternativní návrh do 7.3.2008 s tím, že termín případné realizace může být 9.5.2008.

Zastupitelstvo obce  projednalo:

- podání žádosti na stavební úřad ve Velkých Přílepech o provedení obnovy řízení pravomocně vyřízeného  územního rozhodnutí , které se týká umístění  stavby obytného souboru Holubí Háj. Důvodem k podání žádosti o obnovu řízení je to, že vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti. Zejména se jedná o zásadní nárůst počtů bytových jednotek a obyvatel.

- opětovně vstoupit do jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje ve věci vedení aglomeračního okruhu trasy II/240

Ověřili:   Petr Satrapa,Ing.Jan Miller

Zapsala:  Eva Ježková

Opis: 	    Naďa Málková  DiS.

Vyvěšeno dne: 3.3.2008

Sejmuto dne: 18.3.2008