Zápis č.7

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Holubice-Kozinec ze dne  21.10.2008

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájila starostka obce paní Eva Ježková, která řídila další průběh jednání.

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce:

p.Ježková, p.Pilecká,Mgr.Mejzr, ,p.Satrapa,p.Šrámek, ,Ing.Miller, p.Šedivá,

Omluveni: 2 členové zastupitelstva obce

p.Doubek , p.Šulc

Jednání bylo řízeno dle schváleného programu.

Začátek : 18:00 hodin

Zasedání bylo schopno se usnášet.

Zastupitelstvo obce Holubice-Kozinec  schválilo:

- zapisovatelem na veřejném zasedání  paní Markétu Šedivou

- ověřovatele zápisu pana Petra Satrapu a pana Ondřeje Šrámka

- na OÚ Holubice byla předvedena prezentace studie místních komunikací, zpracováno Ing.Chorváthovou. Firma ČNES provedla odhad nákladů na vybudování komunikací v obci Holubice-Kozinec, celková částka činí cca 65 milionů korun. Dle návrhu byla schválena komise, která bude dne 4.11.2008 otevírat došlé obálky s cenovými nabídkami, v tomto složení: E.Ježková, Mgr.Mejzr, P.Satrapa,Ing.Chorváthová, Ing.Ondovčák, zároveň  proběhne i vyhodnocení nabídek.

Hlasování : pro 7x, proti 0, zdržel se 0

- Uzavření smlouvy o dílo č. 2008/002 s firmou Miroslav Řezníček,ve věci dostavby části vodovodního řádu v obci Holubice–směr Trněný Újezd, v délce 303 m, projektováno Ing. Čermákovou. Obec vyzvala majitele přilehlých nemovitostí k jednání na OÚ ohledně napojení jejich nemovitostí na obecní vodovod. Pro realizaci této stavby je nutná úplná uzavírka komunikace směr Trněný Újezd.Uzavřena bude v době od 27.10.2008 do konce listopadu.

Cena za realizaci výše uvedené stavby činí 540.926 Kč

Hlasování : pro 7x, proti 0, zdržel se 0

- uzavření smlouvy o dílo č. 2008/003 s firmou Miroslav Řezníček, ve věci dostavby části kanalizace v obci Holubice-směr Trněný Újezd, v délce 221 m. Realizace bude probíhat současně s realizací vodovodu v témže směru.

Cena za realizaci kanalizačního řádu činí 1.268.587 Kč

Hlasování : pro 7x, proti 0, zdržel se 0

- Uzavření kupních smluv se společností Highest Investment a.s. ve věci odkoupení kanalizačních řádů (celková délka 3.617 m) a vodovodních řádů (celkem 3.390 m) v lokalitě Holubí háj do majetku obce Holubice. Celková cena činí 40.000 Kč

Hlasování : pro 7x, proti 0, zdržel se 0

- dodatek č.1 se společností Status Stavební a.s., Humpolec. Dodatek spočívá ve změně termínu plnění smlouvy o dílo č.19052008 ve věci opravy rotundy Narození Panny Marie v Holubicích a to zahájení stavebních prací 6.10.2008 a ukončení prací dne 15.11.2008 oproti původnímu, kdy byl termín plnění v průběhu měsíce září.

Hlasování : pro 7x, proti 0, zdržel se 0

- podání žádosti o čerpání dotace z prostředků z ROP NUTS II Střední Čechy(výzva č.24) na projekt ,,Modernizace místní Základní školy Holubice-Kozinec,,.

Hlasování : pro 7x, proti 0, zdržel se 0

Vyhlášení veřejné zakázky – jejíž předmětem plnění je zpracování projektové žádosti o prostředky z ROP NUTS II Střední Čechy. (výzva č.24)

Hlasování : pro 7x, proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo obce Holubice-Kozinec  zamítlo:

    - uzavření dodatku s firmou SAD, předmětem dodatku je změna termínu plnění do 31.12.2009 oproti původnímu termínu do 31.12.2008. Zastupitelstvo s předloženým dodatkem nesouhlasí. Navrhuje v kapitole 7., odst. 2 změna termínu z 31.12.2008 na 30.6.2009. Zbývající obsah smlouvy zůstává beze změny. Poté bude dodatek odsouhlasen.

Hlasování : pro 7x, proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

- Vyvolání jednání se zástupci Policie ČR a dopravcem ČSAD Kladno a.s., ohledně dopravního řešení (výstupní zastávka BUS) v místě zatáčky, před parkem, u OÚ Holubice

Zastupitelstvo nemohlo schválit :

  - dodatek č.2 se společností Highest Investment a.s..Uzavření dodatku spočívá v převedení pozemku p.č. 645/1 o výměře 14.482 m2 z orné půdy na stavební pozemek z důvodu výstavby 3 bytových domů (celkem tedy 48 bytových jednotek,cca 120 osob a 53 parkovacích míst). V dodatku č.2 je zahrnut splátkový kalendář na výše uvedenou částku a harmonogram průběhu 4.změny ÚPO Holubice.  Příjem žádostí na 4.změnu ÚPO je nejpozději do 31.10.208, tato změna ÚPO by měla být dokončena v září roku 2009.

Hlasování : pro 4x, proti 3, zdržel se 0- nebyla nadpoloviční většina hlasů

Ověřili:   P.Satrapa , O.Šrámek

Zapsala:  M.Šedivá

Opis: 	    N. Málková  DiS.

Vyvěšeno dne: 	27.10.2008

Sejmuto dne:   	10.11.2008