Zápis

Z veřejného zasedání konaného dne  23.10.2007 na OÚ Holubice

Zastupitelstvo obce Holubice  schválilo:

- zapisovatelem paní Evu Ježkovou

- ověřovateli zápisu pana Antonína Šulce a pana Petra Satrapu

- předložený návrh programu

- dodatky č.3 a č.4 ke smlouvě o dílo č.36/06 mezi firmou FISA s.r.o. a obcí Holubice, kde předmětem dodatku je oprava chyb uvedených v dodatku č. 1 a změny v rozsahu práce.Celková cena bude  zachována ve výši dodatku č.1 bod 3.1.A

- návrh smlouvy s firmou 1.Dejvická spol.s.r.o.

- knihovní řád Obecní knihovny

- registrační poplatek knihovny ve výši 10 Kč

- žádost manželů Helebrantových, Kozinec č.p. 43 o odprodeji pozemku č.p.st. 57/2 k.ú. Kozinec o výměře 34 m2 s tím, že veškeré  náklady spojené s prodejem pozemku si hradí sám kupující.

- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Holubice a společností Telefónica O2 na pozemku parc.číslo 286/1 a 639/1 ve  výši 10.000 Kč

- podání žádosti  na realizaci  ,,Holubická rotunda ´´ z programu Fondu obnovy památek Středočeského kraje a současně schvaluje spolufinancování dotace v roce 2008 s termínem realizace do konce roku 2008.

- podání žádosti  na realizaci ,,Dětské hřiště Kozinec´´ z Programu  obnovy venkova,Grantu pro sport  a volný čas (pod patronací SK) a současně schvaluje  spolufinancování  dotace  v roce 2008 s termínem realizace do konce  roku 2008

- prodloužení Dodatku č.2 ke smlouvě č. GK/STE/11/06 Nadace ČEZ  do konce roku 2007

- uzavření smlouvy o nájmu  nebytových prostor mezi obcí Holubice a Základní uměleckou školou Libčice nad Vltavou ve výši 400 Kč měsíčně

- zákaz těžby dřeva v obecním lese Erz.OZ se usneslo, kdo bude přistižen při odcizování stromů v obecním lese Erzu,bude pokutován částkou 5.000 Kč.Toto usnesení  také platí na les v k.ú.Holubice

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

- SÚ Velké Přílepy bylo vydáno stavební povolení na  kanalizační  a vodovodní přípojky na zbývající část obce Holubice.Realizace přípojek  bude zahájena začátkem příštího týdne.Fisa na základě projektové dokumentace přivede přípojky na hranici pozemku a tímto vzniká povinnost občanům 1.splátky- ta činí 50% z celkové ceny tj. 6.000 Kč.Poplatek bude uhrazen v pokladně OÚ .Na vlastním pozemku si přípojku realizuje každý sám. Dne 23.10. byly na určených místech vybrané starostkou obce a TDI provedeny Dynamické penetrační zkoušky (sondy), kde  bude zjištěna relativní míra zhutněné zeminy.Pochozí komise složená starostkou obce a stavebním poradcem p.Zajdlem zjistila nedostatky  spojené s realizací kanalizace.Tyto nedostatky  budou firmou Fisa odstraněny do konce října 2007.Obec je připravena realizovat nedotovanou část prodloužené stoky A  za spoluúčasti investorů z území ZV+SSM

- Vyhodnocení akce ,,Nový OÚ ´´ ke dni 22.10.2007

| 2004 | Nákup budovy | 1.500.000 Kč |
| --- | --- | --- |
| 2005 | Rekonstrukce oken,bourání | 514.271 Kč z toho dotace 190.000 Kč |
| 2006 | Vnitřní instalace | 500.000 Kč |
| 2007 | Stavební a řemeslné práce | 1.158.772 Kč z toho 1.158.772 zápočet za pozemky pod ČOV |
| 2007 | Vybavení a zařízení | 1.500.000 Kč |
| 2008 | Terénní úpravy a fasáda | 1.576.846 Kč z toho předpokládaná dotace 1.000.000 Kč |

| Celkem náklady | 6.749.889 Kč |  |
| --- | --- | --- |
| Předpokládané dotace a příspěvky: Vlastní zdroje: | 2.348.772 Kč 4.401.117 Kč | 35 % 65 % |
| Celkem profinancováno | 5.173.043 Kč | 77 % |
| Čerpané dotace a příspěvky: Vlastní zdroje: | 1.348.772 Kč 3.824.271 Kč | 26 % 74 % |

Plán 2008- Výstavba  sociálních bytů v případě získání dotace MMR

- Ohlášení o údržbě a čištění lesa podané p.Martinem Veselým.OZ vydalo usnesení o postoupení pro nepříslušnost příslušnému správnímu  orgánu MěÚ Černošice,odboru životního protředí.

- ohlášení stavby firmy Bromil s.r.o. na vybudování oplocení  a výsadbu stromků.OZ vydalo usnesení o postoupení  pro nepříslušnost  příslušnému správnímu  orgánu SÚ Velké Přílepy

- rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje , který rozhodl, že přestupkovou agendu  bude za nás zajišťovat MěÚ Roztoky a to s platností od 1.10.2007

- hlášení trvalého stanoviště včelstev na k.ú. Holubice,Kozinec

OZ obce projednalo:

- vyjádření k žádosti  o informace o výstavbě letiště ve Vodochodech.Krajský úřad SK prozatím neprojednával na území  letiště Vodochody žádný záměr a doporučuje se obrátit na MŽP, který je také příslušným orgánem.

- dne 8.11.2007 se koná mimořádné jednání na OÚ ve Velkých Přílepech ve věci posílení autobusové dopravy s pravděpodobnou účinností od prosince tohoto roku.Jednání  proběhne za účasti ČSAD MHD Kladno a.s. a SK.

- možné jednání ohledně členství Budečského spolku.OZ mají zájem se seznámit s plánovanými záměry.

- zajistí se posypový materiál na riziková místa v obou obcích  (příprava na zimu)

- plnění smluv s investory v obci.Proběhla kontrola smluv uzavřených mezi investory a obcí o průběhu jejího plnění.Závěrem bylo zjištěno, že smlouvy jsou zjištěny dle sjednaných podmínek

Ověřili:   Šulc A., Satrapa P

Zapsala:  Ježková E.

Opis:  N.Málková  DiS.

Vyvěšeno dne   24.10.2007

Sejmuto dne     7.11.2007